1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2本项目投标人所报价格为含税全包价，包括与提供服务相关的人工、设备、保险、税费、验收及知识产权等一切费用，据实结算。

2.项目概况

S102济青线章丘绕城段改建工程已列入山东省交通运输厅2015年普通国省道穿城路段改造项目前期工作计划。2016年1月31日该项目工程可行性研究报告已经交通运输厅审查通过,于10月26日取得省发改委批复意见。该项目起点位于章丘市龙山街道城角头村东S102与X301（潘王路）交叉处（S102 桩号K32+913），路线沿X301向北，至何家村北转向东，经王曹庄村北，于桃花山东南与S241 交叉，继续向东跨绣江河，至八里辛庄东北与S234 交叉，经南王庄北，于曹孟庄南转向南，经过桑园东、侯家庄西，于王白庄西北到达终点S102线与章丘市世纪东路交叉处，路线全长约25.5公里，按双向四车道一级公路标准实施，路基宽25.5米。新建桥梁8座，拆除重建小桥1 座。

详细情况请查看“S102线征地图”。

3.服务期限

中标后20日内提交经国土主管部门认可后的项目成果。

4.服务地点

地点：招标人指定地点。

5.服务内容及提交服务成果

服务内容：严格按照国家法律法规、政府主管部门以及业主的其他要求进行放线、勘测定界，直至通过主管部门审查，取得专家审查意见书和提交经土地主管部门认可后的报告。

需提交的服务成果

土地勘测定界技术报告书、勘测定界表、勘测面积表、土地面积分类表（详细三级分类与简化分类）、界址点坐标表、用地范围落图、土地勘测定界图、电子报盘报省、报部两种、1:1万分幅土地利用现状图、土地利用总体规划图、征地报件过程中需要的其他资料、土地使用权证书等。

6.服务成果验收

服务期满或完成服务成果后，招标人应对服务的成果进行详细而全面的检验。招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

7.后续服务

根据招标人需求完成合同内约定的相关服务。