资金编号：Z-1905634

政府采购合同

- （竞争性磋商：工程类）

项目名称:济南市机械化清扫大队新建电动车、机动

车车棚、大门维修等采购项目

项目编号:JNCZ(SDLD)-JC-2019-0007

甲    方:济南市机械化清扫大队

乙    方:山东波鑫建设集团有限公司

代理机构名称：山东蓝盾招标代理有限公司

合同生成日期：2019年  月  日

济南市机械化清扫大队（甲方）所需济南市机械化清扫大队新建电动车、机动车车棚、大门维修等采购项目(工程名称)经山东蓝盾招标代理有限公司（代理机构名称）以JNCZ(SDLD)-JC-2019-0007谈判文件在国内以竞争性谈判方式进行采购。经谈判小组确定山东波鑫建设集团有限公司（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、谈判文件

2、成交供应商报价文件

3、成交供应商在谈判过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

- 二、工程的名称、内容

新建电动车、机动车车棚、大门维修等（可后附详细服务内容或建筑工程合同）

- 三、合同金额

合同总金额：人民币陆拾壹万贰仟元整（大写）

人民币￥612,000.00（小写）

- 四、付款

- 1、付款方式：合同签订，支付合同金额的50%，项目交付完成，经验收合格后，支付至合同额的90%，剩余10%作为质保金，质保期满后无息退付。

- 五、时间、地点、验收方式

1、工期：25日历日，具体开工时间以建设单位通知为准。

2、地点：甲方指定地点。

3、验收方式：　自行验收　。

- 六、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，合同生效。

- 七、合同保存

本合同一式五份，甲方一份，乙方一份，济南市财政局政府采购管理处一份，代理机构二份。

- 八、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约， 可直接从履约保证金中扣除；采购单位违约， 从采购款项中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合谈判文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

- 九、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

| 甲 方（公章）：济南市机械化清扫大队 法定代表人或授权代理人：（签字） 开户银行： 帐 号： 地 址： 邮政编码： 电 话： 签订时间：2019年 月 日 | 乙 方（公章）：山东波鑫建设集团有限公司 法定代表人或授权代理人：（签字） 开户单位：山东波鑫建设集团有限公司 开户银行：中国建设银行济南交校路支行 帐 号：37001616509059999999 地 址：山东省济南市天桥区无影山中路153号香港国际小区8号楼1-501 邮政编码： 电 话：13806402568 签订时间：2019年 月 日 |
| --- | --- |

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

详 细 工 程 内 容

单位工程投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 | 521507.23 |  |
| 1.1 | 一、楼梯雨棚及其他 | 42533.73 |  |
| 1.2 | 二、电动车车棚 | 50376.73 |  |
| 1.3 | 三、原小油库拆除、硬化 | 71020.36 |  |
| 1.4 | 四、机动车车棚 | 259224.87 |  |
| 1.5 | 五、大门改造 | 39278.5 |  |
| 1.6 | 六、水电暖维修工程 | 59073.04 |  |
| 二 | 措施项目费 | 19996.88 |  |
| 2.1 | 单价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目 | 19996.88 |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 四 | 规费 | 36010.03 |  |
| 五 | 设备费 |  |  |
| 六 | 税金 | 51976.27 |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 |  | 629490.41 |  |

分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 一、楼梯雨棚及其他 |  |  |  | 42533.73 |  |
| 1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 1.栏杆(板）的高度:900 2.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆 | m2 | 24.35 | 23.33 | 568.09 |  |
| 2 | 010901003001 | 阳光板雨棚 1.阳光板品种、规格:中空阳光板 2.骨架材料品种、规格:不锈钢 | m2 | 98.25 | 250.78 | 24639.14 |  |
| 3 | 010807001001 | 金属窗 1.窗代号及洞口尺寸:1500*1500 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5 | m2 | 6.75 | 375.58 | 2535.17 |  |
| 4 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 65 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管32 | m | 23.15 | 268.12 | 6206.98 |  |
| 5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:墙面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子要求:两遍 | m2 | 60.75 | 26.02 | 1580.72 |  |
| 6 | 011105002001 | 石材踢脚线 1.踢脚线高度:150 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:花岗岩板20厚 | m2 | 2.4 | 274.03 | 657.67 |  |
| 7 | 011106001001 | 石材楼梯面层 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩楼梯板 3.防滑条材料种类、规格:拉槽 | m2 | 19.2 | 274.25 | 5265.6 |  |
| 8 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号:元300 3.规格:30瓦 | 套 | 2 | 108.95 | 217.9 |  |
| 9 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:单联开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 | 28.22 | 28.22 |  |
| 10 | 030411001001 | 配管 1.名称:电线护管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗设 | m | 17.45 | 18.76 | 327.36 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 42026.85 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 030411004001 | 配线 1.配线形式:穿管 2.型号:BV2.5 | m | 60 | 4.41 | 264.6 |  |
| 12 | 010902004002 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:PVC100 2、更换位置 | m | 12 | 20.19 | 242.28 |  |
|  |  | 二、电动车车棚 |  |  |  | 50376.73 |  |
| 13 | 011606003001 | 原车棚拆除 1.拆除的基层类型:彩钢板屋面 2.龙骨及饰面种类:钢方管柱、梁、檩条 | m2 | 42 | 40 | 1680 |  |
| 14 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 1.栏杆(板）的高度:900 2.栏杆、栏板种类:钢栏杆 | m2 | 13 | 23.33 | 303.29 |  |
| 15 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:院墙、挡墙 2.砌体材质:砖 3.拆除高度:2.8 | m3 | 1.24 | 96.7 | 119.91 |  |
| 16 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:机制红砖 2.墙体类型:240墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5 | m3 | 2.4 | 611.54 | 1467.7 |  |
| 17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20 3.装饰面材料种类:水泥砂浆抹灰 | m2 | 23 | 42.94 | 987.62 |  |
| 18 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰墙面 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 | m2 | 70 | 26.02 | 1821.4 |  |
| 19 | 011701003001 | 里脚手架 1.搭设方式:外墙 2.搭设高度:3米 3.脚手架材质:钢管 | m2 | 70 | 15.56 | 1089.2 |  |
| 20 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:130厚C25混凝土 2.面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆 3.面层做法要求:压光 | m2 | 105.75 | 103.3 | 10923.98 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 18899.98 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 21 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称:混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150厚 | m3 | 0.5 | 183.02 | 91.51 |  |
| 22 | 010101004001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:坚土 2.挖土深度:0.5 3.弃土运距: | m3 | 1.15 | 111.83 | 128.6 |  |
| 23 | 010501003001 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.65 | 696.2 | 1148.73 |  |
| 24 | 010516002001 | 预埋铁件 铁件150*150*10制作、安装 | t | 0.023 | 9273.04 | 213.28 |  |
| 25 | 010605001001 | 不锈钢骨架岩棉夹心板屋面 1.75厚岩棉夹心屋面板上0.5，下0.4安装 2、元80不锈钢柱制作、安装 3、60*40不锈钢方管屋架 4/60*40不锈钢方管檩条 | m2 | 114 | 173.43 | 19771.02 |  |
| 26 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.扶手材料种类、规格:65不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:32不锈钢管 3、栏杆高900 | m | 16.5 | 268.12 | 4423.98 |  |
| 27 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 株 | 1 | 22.59 | 22.59 |  |
| 28 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:开关箱 2.规格:500*350*150 3.安装方式:暗装 | 台 | 2 | 670.9 | 1341.8 |  |
| 29 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称:LED灯 2.型号:40W 3.安装形式:吊链安装 | 套 | 6 | 90.34 | 542.04 |  |
| 30 | 030411001002 | 配管 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:墙面剔槽埋设 | m | 39 | 14.8 | 577.2 |  |
| 31 | 030411004002 | 配线 1.配线形式:穿管 2.型号:BV10 3.材质: | m | 38 | 7.51 | 285.38 |  |
| 32 | 030411004003 | 配线 1.配线形式:穿管 2.规格:BV6 | m | 81 | 5.8 | 469.8 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 29015.93 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 33 | 030411001003 | 配管 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:32 4.配置形式:明设 | m | 15 | 21.43 | 321.45 |  |
| 34 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:铜3*10电缆 | m | 15 | 28.95 | 434.25 |  |
| 35 | 030411006001 | 接线盒 接线盒暗装 | 个 | 40 | 9.01 | 360.4 |  |
| 36 | 030404035001 | 插座 五孔插座15A，带防水盒 | 个 | 40 | 39.54 | 1581.6 |  |
| 37 | 010103002001 | 渣子外运 | m3 | 3 | 90 | 270 |  |
|  |  | 三、原小油库拆除、硬化 |  |  |  | 71020.36 |  |
| 38 | 011601001003 | 砖砌体拆除 240砖墙拆除 | m3 | 10.5 | 96.7 | 1015.35 |  |
| 39 | 011607001001 | 刚性屋面拆除 混凝土屋面拆除 | m2 | 96 | 40 | 3840 |  |
| 40 | 010103001004 | 回填方 室内回填土、分层夯实、购土 | m3 | 185 | 61.73 | 11420.05 |  |
| 41 | 011602001005 | 混凝土构件拆除 混凝土地面拆除200厚 | m2 | 97 | 183.02 | 17752.94 |  |
| 42 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 C30混凝土地面200厚 | m2 | 146 | 253.37 | 36992.02 |  |
|  |  | 四、机动车车棚 |  |  |  | 259224.87 |  |
| 43 | 011602001004 | 混凝土构件拆除 1.构件名称:混凝土沥青地面破除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:200厚 | m3 | 4.8 | 183.02 | 878.5 |  |
| 44 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 1500*1000*1100 2.挖土深度:1.1 | m3 | 26.4 | 3.16 | 83.42 |  |
| 45 | 010103001001 | 回填方 就地取土、分层回填夯实 | m3 | 12.6 | 19.14 | 241.16 |  |
| 46 | 010501001001 | 垫层 坑混凝土垫层浇筑、100厚 | m3 | 2.4 | 651.25 | 1563 |  |
| 47 | 010501003002 | 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.4 | 696.2 | 10025.28 |  |
| 48 | 011702001001 | 基础模板 1,、基础模板制作、安装 | m2 | 56 | 120.31 | 6737.36 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 93516.78 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 49 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1、基础钢筋:直径8、直径12 制作、绑扎、除锈 | t | 0.35 | 4822.65 | 1687.93 |  |
| 50 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1、基础钢筋：直径16 制作、绑扎、除锈 | t | 0.65 | 4932.18 | 3205.92 |  |
| 51 | 010516002002 | 预埋铁件 1，基础预埋件钢板制作、安装 | t | 0.38 | 9273.04 | 3523.76 |  |
| 52 | 010516001001 | 螺栓 地脚螺栓、安装 | 根 | 96 | 63.89 | 6133.44 |  |
| 53 | 010901004001 | 拉膜车棚 型钢柱、型钢梁、型钢支撑、拉膜屋面制作，安装 | m2 | 605 | 356.5 | 215682.5 |  |
| 54 | 040203007001 | 水泥混凝土地面 地面恢复200厚c25混凝土地面 | m2 | 31.5 | 220.4 | 6942.6 |  |
| 55 | 010103002002 | 渣子外运 | m3 | 28 | 90 | 2520 |  |
|  |  | 五、大门改造 |  |  |  | 39278.5 |  |
| 56 | 011601001002 | 砖砌体拆除 原大门门箱及柱拆除 | m3 | 12.24 | 96.7 | 1183.61 |  |
| 57 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:机制砖240*115*53 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 1.5 | 611.54 | 917.31 |  |
| 58 | 010401003002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖 240*115*53 2.墙体类型:门箱墙及门柱 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 | 8.72 | 611.54 | 5332.63 |  |
| 59 | 010505003001 | 平板 c25混凝土现浇板厚60 | m3 | 0.25 | 772.33 | 193.08 |  |
| 60 | 011701002001 | 外脚手架 | m2 | 76 | 24.42 | 1855.92 |  |
| 61 | 011702016001 | 平板模板 模板制作、安装、拆除 | m2 | 2.5 | 61.57 | 153.93 |  |
| 62 | 010515003001 | 钢筋网片 现浇板钢筋制作、绑扎 | t | 0.03 | 5274.11 | 158.22 |  |
| 63 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 砖墙面及柱抹灰 | m2 | 54 | 42.94 | 2318.76 |  |
| 64 | 011204001001 | 石材墙面 墙柱面干挂20厚花岗岩板 | m2 | 44 | 289.9 | 12755.6 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 264565.21 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 65 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 混凝土地面拆除 | m3 | 6.75 | 183.02 | 1235.39 |  |
| 66 | 040203007003 | 水泥混凝土 C30混凝土地面200厚 | m2 | 27 | 253.37 | 6840.99 |  |
| 67 | 010802004001 | 不锈钢便门 不锈钢方管平开门 | m2 | 2.4 | 374.11 | 897.86 |  |
| 68 | 030412001002 | 普通灯具 门箱防水设灯、安装调试 | 套 | 2 | 123.27 | 246.54 |  |
| 69 | 030412001003 | 普通灯具 门柱元灯、安装、调试 | 套 | 2 | 141.14 | 282.28 |  |
| 70 | 030411001005 | 配管 pvc50管、暗设 | m | 18 | 20.71 | 372.78 |  |
| 71 | 030411001006 | 配管 PVC25暗设 | m | 30 | 14.8 | 444 |  |
| 72 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:大门配电箱 2.规格:300*250*150 | 台 | 1 | 540.9 | 540.9 |  |
| 73 | 030408001004 | 电力电缆 伸缩门电源铜3*6电缆 | m | 18 | 22.65 | 407.7 |  |
| 74 | 030408001005 | 电力电缆 射灯及门灯电缆3*4 | m | 30 | 19.2 | 576 |  |
| 75 | 010103002005 | 渣子外运 | m3 | 28.5 | 90 | 2565 |  |
|  |  | 六、水电暖维修工程 |  |  |  | 59073.04 |  |
|  |  | 1、厕所暖气 |  |  |  | 11327.72 |  |
| 76 | 031005002002 | 钢制散热器 低碳钢散热器、每组15片、按装1.5米高 | 组 | 4 | 1231.61 | 4926.44 |  |
| 77 | 031001001002 | 镀锌钢管 1.安装部位:干管 镀锌钢管dg32 2.介质:水 3.连接形式:丝接 | m | 58 | 81 | 4698 |  |
| 78 | 031003001002 | 螺纹阀门 DG32铜球阀，丝接 | 个 | 10 | 91.6 | 916 |  |
| 79 | 031208002002 | 管道绝热 40厚橡塑管保温 | m3 | 0.21 | 3748.97 | 787.28 |  |
|  |  | 2、油库南院墙维修 |  |  |  | 6522.72 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 25737.16 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 80 | 010401003005 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:机制砖240*115*53 2.墙体类型:院墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5 | m3 | 1.92 | 611.54 | 1174.16 |  |
| 81 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 水泥抹灰、表面压光 | m2 | 12 | 42.94 | 515.28 |  |
| 82 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 院墙刷乳胶漆两遍、刮外墙腻子两遍 | m2 | 127 | 32.09 | 4075.43 |  |
| 83 | 011204003003 | 块料墙面 水泥砂浆贴外墙瓷砖 | m2 | 5 | 151.57 | 757.85 |  |
|  |  | 3、院墙维修 |  |  |  | 10095.3 |  |
| 84 | 011601001005 | 砖砌体拆除 拆除240厚砖墙 | m3 | 8.4 | 96.7 | 812.28 |  |
| 85 | 010401003006 | 实心砖墙 M5砖墙240厚 | m3 | 8.4 | 611.54 | 5136.94 |  |
| 86 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 水泥抹灰 | m2 | 60 | 42.94 | 2576.4 |  |
| 87 | 011701003002 | 里脚手架 院墙脚手架搭设、拆除 | m2 | 28 | 15.56 | 435.68 |  |
| 88 | 010103002009 | 渣子外运 装车外运 | m3 | 12.6 | 90 | 1134 |  |
|  |  | 4、院墙刷乳胶漆 |  |  |  | 31127.3 |  |
| 89 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 院墙防水乳胶漆两遍、腻子两遍 | m2 | 970 | 32.09 | 31127.3 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  | 47745.32 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 521507.23 |  |

注：

1、本清单价格为磋商前一次报价金额，结算按最终报价为准，综合单价同比例下调，不予调整。

最终报价为： 大写：陆拾壹万贰仟元整

小写：612000.00

2、本项目为交钥匙工程，总价包死。